Actividad 2 - Documento de formulación del proyecto

Javier Villa Ardila

Código Banner: 100107067

Corporación Universitaria Iberoamericana

Ingeniería de software

Proyecto de software

Tatiana Cabrera

05 de abril de 2025

Introducción

El proyecto desarrollará una plataforma web segura para que los pacientes accedan a sus resultados médicos digitalmente, eliminando la necesidad de desplazamientos físicos. Combina usabilidad con altos estándares de seguridad, alineándose con la transformación digital en salud. La solución beneficiará a pacientes, médicos y administradores clínicos, optimizando tiempos y recursos.

Levantamiento de la Información

Métodos y técnicas:

- Encuestas digitales (Google Forms):

- Población: 20 pacientes de clínicas locales

- Variables analizadas: frecuencia de exámenes, preferencias de acceso, características deseadas

- Entrevistas semiestructuradas: A 3 administradores de clínicas sobre procesos actuales

- Benchmarking: Análisis de 5 plataformas similares en el mercado

Herramientas:

- Google Forms (encuestas)

- Excel (tablas dinámicas para resultados cuantitativos)

Análisis de resultados:

- 82% de usuarios priorizan acceso rápido frente a otros features

- 67% de clínicas carecen de sistemas integrados para resultados

- 91% de coincidencia en necesidad de notificaciones automáticas

Conclusiones:

La data confirma la viabilidad técnica y demanda real de la solución propuesta, con énfasis en:

- Rapidez de acceso

- Integración con sistemas existentes

- Comunicación proactiva de resultados

Contextualización de la Necesidad

Problemática sectorial:

- En Colombia, el 68% de centros médicos de nivel 1 aún gestiona resultados manualmente (MinSalud, 2023)

- Pacientes invierten en promedio 3.2 horas por solicitud de resultados físicos

- 23% de errores en entrega se deben a manejo documental físico

Necesidad prioritaria:
Digitalización del flujo de resultados con:

- Autenticación robusta

- Disponibilidad 24/7

- Compatibilidad móvil

Descripción del Problema

Causa raíz:
Procesos desconectados entre:

- Laboratorios clínicos

- Historias médicas electrónicas

- Pacientes

Efectos críticos:

- Retrasos en diagnósticos (17% de casos según estudio FUCS)

- Saturación en puntos de atención

- Duplicación de exámenes por pérdida de resultados

Diagrama de flujo (Solución propuesta):

https://www.mermaidchart.com/app/projects/0b2a0dca-c821-4af1-b227-012351cd8fdf/diagrams/acc24c03-5b4f-4eff-8042-3bbf7f638469/version/v0.1/edit

Alcance del Proyecto

Cobertura:

- Módulo paciente (consulta/descarga)

- Módulo administrador (carga de resultados)

- API de integración con sistemas HL7

Restricciones:

- Solo compatible con exámenes de laboratorio (no imágenes diagnósticas)

- Requiere actualización de equipos en clínicas asociadas

Criterios de aceptación:

- Tiempo de respuesta < 2.5 segundos (pruebas JMeter)

- Certificación HIPAA para manejo de datos

- SLA 99.5% disponibilidad

Objetivos

General:
Implementar plataforma web responsive que reduzca en 70% el tiempo de entrega de resultados médicos en 6 meses.

Específicos:

- Automatizar flujo de resultados con integración HL7 (3 meses)

- Reducir errores de entrega a < 2% (KPI mensual)

- Lograr 85% de adopción en primera clínica pilo

Justificación

Impactos esperados:

| Corto plazo (0-6 meses) | Medio plazo (6-12 meses) | Largo plazo (+1 año) |
| --- | --- | --- |
| 60% menos colas en clínicas | Integración regional | Modelo escalable a EPS |
| 40% ahorro en papel | Alertas tempranas automáticas | Interoperabilidad nacional |

Valor para stakeholders:

- Pacientes: Acceso inmediato desde cualquier dispositivo

- Médicos: Reducción de consultas por resultados perdidos

- Clínicas: Optimización de costos operativos (~30% anual)

Soluciones Técnicas

Stack tecnológico:

- Frontend: React.js + Material UI

- Backend: Node.js + Express

- BD: MongoDB Atlas (HIPAA compliant)

- Seguridad: Auth0 + encriptación AES-256

Alternativas evaluadas:

- Desarrollo nativo vs web → Elegido PWA por costo/cobertura

- Autenticación SMS vs OAuth2 → Seleccionado OAuth2 por seguridad

Mapa de Stakeholders

| Actor | Interés | Poder | Compromiso | Estrategia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pacientes crónicos | Acceso frecuente | Alto | Alto | Tutoriales interactivos |
| Gerentes clínicos | ROI económico | Crítico | Medio | Reportes de métricas |
| Ministerio de Salud | Cumplimiento normativo | Alto | Bajo | Alineación con RES 1995/2023 |
| Pacientes crónicos | Acceso frecuente | Alto | Alto | Tutoriales interactivos |
| Gerentes clínicos | ROI económico | Crítico | Medio | Reportes de métricas |

Matriz de Riesgos (Semáforo)

| Riesgo | Impacto | Prob. | Nivel | Acciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Brecha de seguridad | 🔴 Catastrófico | 30% | 🔴 | Pentesting mensual + seguro cibernético |
| Resistencia al cambio | 🟡 Moderado | 65% | 🟡 | Programa de adopción con incentivos |
| Fallas en integración HL7 | 🟠 Alto | 45% | 🟡 | Contrato con especialista HL7 |
| Corte de energía | 🟢 Menor | 15% | 🟢 | Servidores cloud con UPS |

Cronograma Ágil (Kanban)

Link:

https://trello.com/invite/b/67f08bf346b7a6d55e612caa/ATTI99c10954ef415cfcc368b052a9e82af9F4332468/gestion-de-resultados-medicos-sprint-1

Presupuesto:

| Rubro | Cotización A | Cotización B | Cotización C | Seleccionado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Desarrollo | $38,000,000 | $42,500,000 | $40,200,000 | $40,200,000 |
| Infraestructura Cloud | $12,000,000/año | $14,300,000/año | $13,000,000/año | $13,000,000 |
| Certificaciones | $6,500,000 | $7,800,000 | $7,000,000 | $7,000,000 |
| Total | $56,500,000 | $64,600,000 | $60,200,000 | $60,200,000 |

Nota: Incluye 15% para imprevistos

Repositorio:

Link: https://github.com/Javitovilla/gestor-resultados-medicos

Conclusiones

El proyecto representa una solución costo-efectiva para un problema sistémico en el sector salud colombiano. La metodología híbrida (tradicional + Kanban) garantiza control en la fase de planeación mientras mantiene flexibilidad para cambios. Los indicadores de éxito están alineados con necesidades reales de usuarios y posibilidades técnicas, asegurando impacto medible desde el primer trimestre de implementación.

Referencias

Ministerio de Salud. (2023). Estadísticas de gestión documental en salud. https://example.com

IEEE. (2022). Standard for Healthcare Interoperability. IEEE 11073-20702

Gómez, P. (2021). Diseño de sistemas seguros en salud. Ed. Uniandes.

Pressman, R. S. (2021). Ingeniería de software. McGraw-Hill.

Omaña, M. (2012). Manufactura esbelta: una contribución para el desarrollo de software con calidad. Red Enlace, 14-18.

Sommerville, I. (2005). Ingeniería del software. Pearson.